# Westend Digital — Conversion Engine

# Fase 4 · Technische architectuur & implementatiegereedheid v1.0

Datum: 18 oktober 2026

Status: definitief goedgekeurd op 18 oktober 2026 — architectuurbaseline voor Fase 5

Bronbasis: Fase 2 Requirements & Scope v1.0; Fase 3 UX/UI & User Flows v1.0; A-01 t/m A-10 en latere expliciete bijstellingen.

Doel: één consistente architectuurbaseline met controleerbare releasevoorwaarden en een realistische ontwikkelvolgorde.

Samenvattend oordeel: GO voor technische uitwerking en ontwikkeling in lokale/stagingomgevingen; NO-GO voor productie met echte klantgegevens totdat de P0-veiligheids-, herstel- en operationele eisen aantoonbaar zijn bewezen. De kernarchitectuur is goedgekeurd; enkele leveranciers, concrete deploymentconfiguraties en herstelmechanismen staan nog open.

# 1. Besluitenregister A-01 t/m A-10

| ID | Besluit | Beslisstatus | Technisch voorbehoud / toets |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Eén modulaire centrale Conversion Engine; vier logisch gescheiden workerrollen; klantwebsites onafhankelijk gedeployd | Goedgekeurd | Geen vier verplichte microservices of servers; leadopslag onafhankelijk van AI |
| A-02 | Eén gedeelde relationele PostgreSQL-database; strikte tenantisolatie met backendautorisatie, RLS en tenantveilige relaties | Goedgekeurd | Cross-tenant tests, connection pooling en werkelijke DB-rollen toetsen |
| A-03 | Beheerde of zorgvuldig beheerde auth, rollen, sessies en audit; MFA verplicht voor Platform Admin, Business Owner en Team Member | Goedgekeurd | Identityprovider en herstelprocedures nog kiezen, AAL/MFA server-side afdwingen |
| A-04 | Genormaliseerd datamodel; organisatie kan meerdere websites bezitten, Basis één actieve; financiële ontvangsten/correcties traceerbaar | Goedgekeurd | Concrete SQL-DDL, RLS-policies en migraties volgen in implementatievoorbereiding |
| A-05 | Transactional outbox, betrouwbare jobs, aparte capaciteit/prioriteiten voor lead, productie, monitoring en intelligence | Goedgekeurd | pg-boss voorkeurskandidaat; retries, dubbele verwerking en queue-isolatie testen |
| A-06 | Deterministische workflow-engine; AI maximaal één inhoudelijke reactie, policy-based opvolging; prompt-injectieverdediging is P0 | Goedgekeurd | Adversarial tests, tool-/providerrechten en fail-closed gedrag |
| A-07 | Centrale veilige integratielaag, scoped credentials, webhookvalidatie, privacyvriendelijke reply-router zonder mailboxread | Goedgekeurd | Inbound e-mailprovider en antwoordcorrelatie nog aantonen |
| A-08 | Hybride model; eigen Hostinger-VPS voor centrale app; onafhankelijke webdeployments; geïsoleerde zware runners | Goedgekeurd, providerkeuze bijgewerkt | VPS-locatie/resources controleren; sandbox- en netwerkisolatie bewijzen |
| A-09 | Astro, React/TS, Node/Fastify, PostgreSQL, Drizzle, Sanity, Playwright, Docker/CI; Mistral-first met geëvalueerde alternatieven; GA4/GSC/Clarity/DataForSEO blijven | Kernstack goedgekeurd | Providerselectie DB/identity/e-mail deels open; Sanity-projectmodel onderzoeken |
| A-10 | Per-tenant kostenregistratie, AI/e-mailbudgetalerts, supportmeting en schaalvergroting op echte belasting; Basis €249/mnd | Goedgekeurd | Kostenmodel indicatief, nog geen offerte of nettowinstbegroting |

Nadere beslissing na A-09: voor start/pilot zelfgehoste PostgreSQL in Docker op bestaande Hostinger-VPS. Dure managed PostgreSQL wordt nu niet afgenomen; eventueel later migreren. Iedere nacht pg_dump/versleutelde offsite EU-backup, rotatie 7 dagen dagelijks / 4 weken / 6 maanden, alerting en maandelijkse restauratietest zijn goedgekeurd. Het voorlopige RPO ≤ 1 uur / RTO ≤ 4 uur blijft doel voor productie met echte klant-/financiële gegevens en vereist WAL/PITR en een bewezen herstelprocedure. Dagelijkse dumps alleen halen het RPO-doel niet.

# 2. Geconsolideerde doelarchitectuur

Logische systeemstroom: klantwebsite en dashboard → API → PostgreSQL en outbox → vier afzonderlijke workerrollen → e-mail, AI, Sanity, analytics en staging. Offsite-backups en private opslag zijn apart beveiligd.

## 2.1 Architectuurprincipes

Modulaire monoliet: domeinen gescheiden in code, contracten en autorisatie; geen vroegtijdige microservices.

De database is de bron van waarheid: voor leads, deals, afspraken, daadwerkelijk handmatig geregistreerde ontvangsten, goedkeuringen en events. GA4 is geen CRM-bron.

Multi-tenant is een veiligheidsgrens: applicatierol, membership en recordtoewijzing + PostgreSQL-RLS + samengestelde tenant-foreign keys waar relevant. Geen tenantwaarde blind vertrouwen uit browser, job of webhook.

Betrouwbaar boven intelligent: AI-, mail- of provideruitval mag vastlegging van een geldige lead niet blokkeren. Onduidelijke verzendstatus leidt niet tot blind opnieuw verzenden.

AI is adviserend: externe brondata is onvertrouwd; backendpolicies en mensen bepalen acties, verzending, scope en publicatie.

Klantwebsites zijn onafhankelijk: individuele deploy, rollback, domein, contentconfig en origin van een lead. Geen eigen CRM-backend per site.

Opslag gescheiden naar gevoeligheid: Sanity voor websitecontent; CRM en financiële records in PostgreSQL; vertrouwelijke bijlagen in niet-publieke objectopslag.

European-first maar pragmatisch: Hostinger behouden (EU-datacenter nog verifiëren), Sanity behouden, Mistral-first; andere modellen als kwaliteitswinst en AVG/vendor-toets dit toelaten; Google/Microsoft analytische koppelingen toegestaan.

# 3. Kritieke ketens en consistente productgrenzen

| Keten | Minimale werking | Verboden koppeling / uitzondering |
| --- | --- | --- |
| Websitebezoeker → formulier → CRM | Valideer/rate limit → submission+outbox in één transactie → worker → CRM/AI | Geen AI-call voor duurzame opslag; geen vertrouwen in browsergestuurd tenant-ID |
| Lead → eerste AI-antwoord | Classificeer, policycheck, streng outputcontract, max één inhoudelijke AI-reply | Geen toolbevoegdheid om bedragen, tenant, ontvanger of webhooks te wijzigen |
| Follow-up → menselijke overname | Max één toegestane vooraf goedgekeurde reminder na 48 uur als aantoonbaar geen antwoord; na verdere 48 uur menselijke taak | Bij onbekende reply-status geen automatische reminder; geen mailboxbreed uitlezen |
| Commerciële conversie → onboarding | Overeenkomst → tenant/Owner uitnodigen met MFA → Q1–Q4 met 39 directe kernvragen plus gerichte vervolgvragen | Onboarding niet vóór verkoop; geen verlies van de 123 bewaarde datavelden |
| Project Brief → site | Broncontrole/intake → Gate A → sandboxed AI-productie → staging/QA → klantinhoud akkoord + Gate B → deployment | Geen automatische productie zonder Gate A, geen publicatie zonder Gate B |
| Formuliermonitoring | UI-check elke 30 min zonder backend-submit; veilige volledige synthetische test iedere 3 dagen | Geen testleads in salesstatistiek; geen commerciële AI/e-mail/reminderflow |
| Website Intelligence | GA4, GSC, Clarity, DataForSEO snapshots → brongebonden maandadvies → Westend-review | Geen niet-bestaande demografie, identificatie van onbekende bezoekers of auto-publicatie |
| Financiële rapportage | Dealprojectie ≠ gewonnen contract ≠ handmatig vastgelegde ontvangst; auditbare correcties | Geen betaalverwerking, facturatie of boekhoudvervanging in Basis |

MVP-scope blijft gelijk aan Fase 2. €999 standaardimplementatie en €249 Basis p/m; één actieve website, één leadmagnet, drie gemonitorde formulieren, Owner + twee Team Members, fair-use 500 AI-processings/maand, 2.000 operationele e-mails en 1 GB CRM-bijlagen. Geen automatische leadblokkade door quota. Growth (€499) met uitgebreidere automations, volledig klantgestuurd CMS en zelfstandig SEO-publiceren zijn geen verplichtingen van de MVP. Support blijft e-mail/formulier, geen intern ticketsysteem.

# 4. Technische conflicten en correcties uit deze review

| Nr | Geconstateerd spanningsveld | Geconsolideerde regel | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Dagelijkse dumps geven tot circa 24 uur dataverlies, terwijl eerder RPO 1 uur als doel is vastgesteld | Dagelijkse dumps voor ontwikkeling; vóór productie met echte klantdata WAL/PITR, onafhankelijke kopieën en hersteloefening aantonen | P0 |
| C-02 | App, Postgres en workers op één Hostinger-VPS zijn een single point of failure | Pilotopzet toegestaan als risico is beschreven en gemonitord; backup is geen high availability, uitwijk/herstart + alerting verplicht | P0 |
| C-03 | Authprovider nog open, MFA wel verplicht voor iedere rol | Geen productielogin zonder server-side verplichte MFA, veilige enrollment/recovery, replay-/sessietests | P0 |
| C-04 | Reply-router goedgekeurd, maar provider en e-mailreply-correlatie ontbreken | Controle op provider/webhook/sender/correlation; onbekende status → menselijke taak, géén automatische reminder | P0 |
| C-05 | Playwright en onbetrouwbare AI-builds kunnen vertrouwelijke VPS-data raken | Afzonderlijke uitvoergrens, uitgaand netwerkbeleid, resourceplafonds; AI-builds nooit met productiecredentials of host-Docker-socket | P0 |
| C-06 | Sanity biedt content, maar niet automatisch veilige tenantafscherming voor alle redacteurs | Alleen Westend beheert MVP-content; multi-project/dataset-keuze, rechten en kosten eerst bewijzen; geen financiële data of private bijlagen in publieke assets | P1 |
| C-07 | 'AI geeft JSON' beschermt niet tegen prompt injection | Onafhankelijke deterministische policy, contentbeveiliging, afgeschermde providerrechten, red-team en geautomatiseerde misbruiktests | P0 |
| C-08 | A-10 bijdragepercentages kunnen lijken op nettowinst | Bijdrage alleen na gemodelleerde directe kosten; acquisitie, algemene overhead, development, incidenten e.d. ontbreken | P1 |
| C-09 | Bedrijfs- en wettelijke bewaartermijnen nog niet concreet | AVG-grondslag, DPA's, subverwerkers, bewaartermijnen, verwijdering/export, datalekprocedure vóór livegang | P0 |
| C-10 | ‘Twee gates’ versus aparte intakecontrole | Intakecontrole is onderdeel van Gate A; precies twee formele productie-gates A en B | Afgerond |

# 5. Open beslissingen — geen heropening van goedgekeurde hoofdlijnen

| Open punt | Voorgestelde beslistermijn | Besliskader |
| --- | --- | --- |
| U-01 Exacte Hostinger-VPS-regio, cores/RAM/disk, vrije capaciteit | Start Fase 5 | EU-locatie, resourceheadroom, fysieke host en netwerkvoorzieningen |
| U-02 Authprovider (EU-first) en MFA-/accountrecoveryprotocol | Vóór eerste multi-user staging | TOTP/passkeys waar beschikbaar, recovery met hoog beschermingsniveau, operationele kosten |
| U-03 Transactionele e-mail plus inkomende reply-router | Vóór AI-mailflow-test | Verified inbound webhook, replies per conversatie, bounce/delivery, EU-processing, reële kosten |
| U-04 Backuprepository en WAL/PITR-inrichting | Vóór echte productiegegevens | Offsite EU, sleutelbeheer, immutability/retentie, restore mét objectopslag |
| U-05 Private bijlagenopslag | Vóór eerste echte bijlage | EU-residency, per-tenant autorisatie, signed URLs, malwarecontrole en retentie |
| U-06 Exacte worker/queue-implementatie en isolatie | Tijdens infrastructuur-PoC | pg-boss-kandidaat, één DB-outbox, retries, limieten, isolatie, voldoende capaciteit |
| U-07 Sanity-project-/datasetmodel en kosten per klant | Vóór tweede pilotwebsite | Scheiding, editorrollen, schema-uitrol, licentie- en quota-impact |
| U-08 Hosting van individuele Astro-sites en DNS/publicatie | Vóór eerste Gate B | Onafhankelijke deployment/rollback, TLS, eigen domein, privacy/dataregio |
| U-09 AI-providerbeleid per taak | Vóór klant-AI activeren | Mistral-first; benchmark NL taal, kwaliteit, kosten, latentie, privacy, prompt-injection |
| U-10 Privacy/compliance voor analytics, mail, AI en Clarity | Vóór eerste externe productie | Verwerkersafspraken, doorgiften, toestemming, DPIA-screening en dataminimalisatie |

Géén verplichting om managed PostgreSQL nu te selecteren. Bij onacceptabele VPS-belasting of onhaalbare RPO/RTO zal de keuze opnieuw voorgelegd worden; het is geen reeds verleende toestemming voor een duurder abonnement.

# 6. Risicoregister: productieblokkerende punten

| Risico | Effect | Minimum mitigatie / acceptatiebewijs |
| --- | --- | --- |
| R-01 Onbedoelde cross-tenant toegang | Datalek van klanten en financiële waarden | RLS + minimale DB-rol, samengestelde FK's, API/worker/exports/storage-tests met twee testtenants |
| R-02 Enkelvoudige VPS-uitval/ransomware | Beschikbaarheid verloren en mogelijk databaseverlies | Externe versleutelde backup, getest volledige restore, monitoring, toegangs- en sleutelhardening; hersteldoel getoetst |
| R-03 Onvolledige MFA of support-bypass | Accountovername / privilege-escalatie | MFA voor elke rol en route, gecontroleerde recovery, gescheiden adminrechten, audit van supportinzage |
| R-04 Prompt injection uit lead of site/document | Ongeautoriseerde e-mail, datalek of foutieve content | Uitvoerpolicy buiten LLM, geen willekeurige tools/destinations, adversarial suite en sandboxing |
| R-05 Dubbele/onzekere mailverzending | Meervoudige antwoorden en reputatieschade | Outbox, idempotente verzendregistratie, delivery/webhookverificatie; send_unknown fail-closed |
| R-06 Synthetische Playwright-lead in live pipeline | Foute CRM-cijfers, onterechte mail of acties | Ondertekende testclaim, server-side testisolatie, AI-/salesonderdrukking vóór queueing |
| R-07 Sleutels in build-/monitorproces | Brede compromise van alle klantprojecten | Gescheiden service-identiteiten, secrets nooit in browser/LLM/logs, minimale scoped tokens, geïsoleerde runners |
| R-08 Onbeheerst AI- of e-mailverbruik | Margeverlies en onverwachte rekening | Budgetalerts per tenant, modelrouting alleen toegestane providers, throttling zonder leadverlies |
| R-09 Niet-uitvoerbaar herstel van individuele tenant | Dataverlies of foutieve restore van anderen | Restore naar aparte omgeving, gecontroleerde tenantreconstructie zonder globaal terugdraaien |
| R-10 Privacy-/bewaarbeleid ontbreekt | Juridische en operationele risico's | DPA's, dataregister, retentie, export/verwijderingsworkflow, incidentprotocol en consentbeleid |

# 7. Aanbevolen ontwikkelvolgorde (Fase 5)

Fase 5 wordt implementatievoorbereiding met dunne, testbare verticale slices; pas daarna bouw in productiescope. Geen tijdsbelofte zonder technische intake van bestaande code en VPS.

| Stap | Minimale oplevering | Exit-criterium |
| --- | --- | --- |
| F5-00 Foundation | Repositorystructuur, branchbeleid, CI, secretbeleid, ontwikkel-/stagingomgevingen, Docker zonder root waar toepasbaar | Reproduceerbare deploy, geen secrets in repo/logs |
| F5-01 Identity & multi-tenancy | Auth/MFA alle rollen, memberships, permissions, PostgreSQL-DDL + RLS, tests voor A/B-tenant | Cross-tenant attempts geblokkeerd onder runtime-rol |
| F5-02 Lead capture & CRM-kern | Websites/formconfig, submission+outbox, contacten, leads, taken, deals, financiële events | Geldige aanvraag blijft bestaan bij AI-/mailuitval; correcte audit |
| F5-03 Automation & e-mail | AI Gateway, intenties, policy-engine, één antwoord, reply-router, reminderregels en menselijke fallback | Attack-, duplicate-, unknown- en reply-tests geslaagd |
| F5-04 Onboarding → websiteproductie | Q1–Q4 + Project Brief, Gate A, componentbibliotheek, Sanity-content, staging, Gate B | Twee klantprojecten gescheiden bouwen en terugrollen |
| F5-05 Monitoring & website-intelligence | Veilige Playwright-paden, GA4/GSC/Clarity/DataForSEO ingest, rapportreview | Synthetische tests zijn commercieel inert; bronherkomst traceerbaar |
| F5-06 Pilot-readiness | WAL/PITR, offsite backups, restore/tenant recovery, incidenten, privacycheck, load-test, supportprocedures | Alle P0-releasegates aantoonbaar groen; daarna beperkte productielancering |

Bouwvoorrang: eerst fundament en betrouwbare leadopslag, vervolgens CRM/AI/e-mail, daarna websiteproductie en intelligence. Parallel prototypes mogen, mits geen ongeteste live-gegevensverwerking.

# 8. Productierelease-gates — harde acceptatiecriteria

| Gate | Must pass vóór externe klantproductie |
| --- | --- |
| SEC-01 | MFA voor Admin, Owner en Team Member is API- en sessiebreed afgedwongen; veilig recoveryproces werkt |
| SEC-02 | Rollen, toegewezen deals en financiële veldrechten zijn getest; Team heeft geen tenantbrede omzettoegang |
| SEC-03 | Negatieve tenanttests voor API, SQL/RLS, jobs, files, exports en analytics voorkomen cross-tenant toegang |
| SEC-04 | Prompt-injectie- en exfiltratietests op leadformulieren, webinhoud, documenten en codebuilds slagen |
| SEC-05 | Productiesecrets ontbreken in AI-requests, websitebuilds, repo, screenshots en algemene logs |
| DATA-01 | Dagelijkse versleutelde offsite backups, WAL/PITR en alarmsignalen zijn operationeel |
| DATA-02 | Een volledige restore én afzonderlijke tenantrecovery zijn getest; doel RPO ≤1u / RTO ≤4u aangetoond of formeel herzien vóór verkoopclaim |
| LEAD-01 | Submission+outbox atomair; AI/mail-downscenario veroorzaakt geen verloren geldig leadrecord |
| MAIL-01 | Eén inhoudelijk AI-antwoord maximaal; onbekende verzend-/reply-status leidt niet tot automatisch opnieuw mailen/reminden |
| MON-01 | 30-minutenchecks raken backend niet; ondertekende ketentest onderdrukt AI, sales en echte ontvangst |
| PUB-01 | Gate A en B server-side, versiegebonden en niet door AI/Team te omzeilen; staging/rollback getest |
| OPS-01 | Monitoring van queues, database, disk, backups, certificaten en incidentmelding werkt en iemand is verantwoordelijk |
| LEG-01 | Contractueel/AVG-kader voor providers, retentie, verwerkingsgrondslagen, export/verwijdering en Clarity/GA4 is vastgelegd |
| COST-01 | Verbruik, budgetwaarschuwingen, Sanity-seats, supporturen en beschikbaarheidskosten worden per tenant gemeten |

Een test is pas geslaagd wanneer het bewijs (run, datum, omgeving, versie en verwachte uitkomst) bewaard blijft. Succesvolle unit tests bewijzen geen productieherstel of AVG-compliance.

# 9. Financiële toets A-10 — indicatieve cijfers, niet nettowinst

| Maandscenario | 5 klanten | 25 klanten | 100 klanten |
| --- | --- | --- | --- |
| Omzet Basis (€249/tenant) | €1.245 | €6.225 | €24.900 |
| Direct toegerekende kosten incl. support en operations | €301,99 | €1.192,99 | €4.454,99 |
| Bijdrage na deze kosten | €943,01 | €5.032,01 | €20.445,01 |
| Bijdragemarge | 75,7% | 80,8% | 82,1% |
| Gecombineerde zware stresstest — marge | 22,5% | 27,5% | 28,8% |

Beperkingen: gebruik en prijzen zijn hypotheses, geen live metingen of offertes; acquisitie, doorontwikkeling, overhead, belastingen, securityincidenten en complexere support ontbreken. De bestaande VPS verlaagt mogelijke nieuwe cashuitgaven, niet noodzakelijk de volledige economische kostprijs. De stressmarge benadrukt dat support, modelkeuze en Sanity-licenties commercieel relevant zijn.

Monitoring bij 100 tenants: 100 × 3 formulieren × 48 checks per dag × 30 dagen = 432.000 browser-frontchecks per maand plus circa 3.000 veilige ketentests. Dit is een capaciteitsverificatiepunt, geen bewijs dat de huidige VPS dit kan verwerken.

# 10. Uitkomst en volgende beslissing

Goedgekeurd om nu te doen: technische implementatievoorbereiding (Fase 5), database-DDL/RLS ontwerpen, infrastructuur- en security-PoC's, staging, tests, start van modulaire applicatie en gecontroleerd hergebruik van Westend-systemen.

Nog niet goedgekeurd: echte financiële klantdata in een onbewezen VPS-opzet verwerken, alle workloads onbeperkt op dezelfde host uitvoeren, productiepublicatie zonder Gate B, managed databasecontracten zonder prijsbesluit, niet-getoetste AI-providerfallback, klanten directe Sanity-schrijfrechten geven.

Definitief besluit (goedgekeurd 18 oktober 2026): dit document is de Fase 4 — Technische Architectuur v1.0 inclusief open uitvoeringsbesluiten U-01 t/m U-10 en verplichte P0-productiereleasegates. Fase 5 start met een technische audit van bestaande Hostinger-VPS en code, repository-/modulegrenzen, PostgreSQL-DDL/RLS en twee proof-of-concepts: tenantveilige leadopslag en disaster recovery. De goedkeuring van Fase 4 is geen toestemming voor productielivegang.

Bronverwijzing interne documenten: fase-2-requirements-scope-definitief-v1.0.md; fase-3-ux-ui-user-flows-definitief-v1.0.md; fase-4-systeemarchitectuur-procesgrenzen-v0.1.md; fase-4-a04-datamodel-relaties-v0.2.md; fase-4-a07-integraties-api-beveiliging-v0.1.md; fase-4-a08-hosting-docker-deployment-v0.1.md; fase-4-a09-technologiestack-providerselectie-v0.1.md; fase-4-a09c-europese-providerselectie-v0.1.md; fase-4-a10-kosten-schaalbaarheid-v0.1.md.

# 11. Formele vastlegging en overdracht naar Fase 5

Goedkeuring: 18 oktober 2026; de integrale review v0.9 en voorgestelde ontwikkelvolgorde zijn geaccepteerd. Deze v1.0 is de leidende architectuurbaseline.

Vastliggende keuzes: Besluiten A-01 t/m A-10, inclusief Hostinger VPS, eigen PostgreSQL, verplichte MFA voor alle rollen, Sanity, Google/Microsoft analytics, Mistral-first AI, prompt-injectieverdediging en versleutelde offsite-backups.

Open keuzes: U-01 t/m U-10 zijn bewust niet impliciet goedgekeurd. Providercontracten en productierisicoacceptatie vereisen afzonderlijke beslissingen.

Start Fase 5: Read-only technische inventarisatie van bestaande code en VPS, daarna foundationplanning, databaseontwerp/RLS en beveiligings-PoC’s. Geen wachtwoorden, API-sleutels, herstelcodes of productiegegevens uitwisselen via chats.

Productiegrens: Geen echte klant- of financiële data verwerken voordat alle relevante P0-releasegates aantoonbaar zijn geslaagd.