Table of Contents

# Westend Digital Conversion Engine — Requirements & Scope v0.1

Status: werkdocument voor functionele validatie
Fase: 2 — Requirements & Scope
Basis: Product Discovery v0.3, hybride beheermodel
Datum: 17 oktober 2026
Volgende stap: UX-flows/wireframes, daarna architectuur en stackkeuze

## 1. Vastgestelde productbesluiten

| Onderwerp | Besluit | Consequentie |
| --- | --- | --- |
| Betalingen en abonnementen | Extern factureren in MVP | Platform registreert uitsluitend plan, status en ingangs-/einddata; geen eigen checkout, betaalkaartgegevens of factuurgenerator. |
| Leadmagnet | Eén configureerbare leadmagnet per klantwebsite | Een type/variant per tenant, met optionele branchespecifieke instellingen; geen vrije funnelbuilder. |
| Teamgebruik | Business Owner + eenvoudige Team Member | Eigenaar beheert organisatie en toewijzing; teamlid ziet alleen toegewezen commerciële werkitems. |
| Beheermodel | Hybride | Ondernemer beheert commerciële administratie; Westend beheert techniek en complexe automatisering. |
| Websitecontent | Beheerd in MVP | Klant kan later via Sanity copy en beelden wijzigen; CMS-geschikte contentstructuur nu voorbereiden, zonder selfservice-editor te bouwen. |
| Interne support | Ticketdashboard na MVP | Tijdens MVP verzoeken via bestaand extern kanaal en handmatige registratie. |
| Blog / Growth | Na MVP | Bestaande n8n-bloggenerator later auditen; SEO/GEO, A/B-testen en Ads niet in eerste release. |

Terminologie. Tenant = klantorganisatie. Contact = persoon. Lead = specifieke inkomende interesse/aanvraag. Deal = verkoopkans met pipelinefase. Activity = gebeurtenis op een contact of deal. Automation = geconfigureerde reactie op een gebeurtenis.

## 2. Productdoelen en succescriteria

Hoofddoel: iedere geldige lead betrouwbaar vastleggen, tijdig behandelen, naar de juiste eigenaar/routering sturen en inzichtelijk maken of deze leidt tot een afspraak en verkoop.

MVP-validatie: vijf betalende bedrijven; maximaal 3 uur actieve websitebouw en 1,5 uur onboarding als te toetsen streefwaarden; iedere geldige aanvraag traceerbaar; geen dubbele verzending bij herhaalde events; veilige scheiding tussen klanten; ondernemers kunnen zelfstandig pipeline en taken beheren.

Niet beloven: gegarandeerd meer verkeer, gegarandeerd meer klanten, volledig autonome sales, betrouwbare omzetattributie zonder ingevoerde deal-/kosteninformatie.

## 3. Rollen, omgevingen en toegang

### 3.1 Rollen

- Platform Admin (Westend): tenant provisionen, abonnementstatus registreren, website/configuratie beheren, technische problemen onderzoeken, geautoriseerde supportacties uitvoeren. Klantinhoud is niet standaard vrij toegankelijk; gevoelige supporttoegang is doelgebonden en wordt gelogd.

- Business Owner: eigen organisatie, eigen teamleden, contacten, deals, taken, afspraken, bedrijfsspecificaties en meetgegevens beheren. Kan geen AI-systeemprompts, deploys of andere tenants wijzigen.

- Team Member: toegewezen contacten/deals en eigen taken behandelen, relevante activiteiten registreren. Geen tenant-instellingen of volledige financiële rapporten.

### 3.2 Rollenmatrix (MVP)

| Actie | Platform Admin | Owner | Team Member |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenant activeren/schorsen | Ja | Nee | Nee |
| Gebruikers uitnodigen/uitschakelen | Alleen initiële provisioning/herstel | Ja | Nee |
| Contacten en deals lezen/schrijven | Bij expliciete supporttoegang | Eigen tenant | Toegewezen records |
| Omzet en campagnerapporten | Geautoriseerd support | Ja | Nee |
| Taken/afspraken | Geautoriseerd support | Alle eigen tenant | Toegewezen |
| Bedrijfsnaam, diensten, boekingslink | Technische inrichting | Basisvelden | Nee |
| Automatiseringslogica en AI-beleid | Ja | Nee | Nee |
| Website publiceren | Ja | Nee | Nee |
| Abonnementsstatus instellen | Ja | Alleen inzien | Nee |

Security-invariant: elke request wordt server-side geautoriseerd op tenant, rol en waar nodig recordtoewijzing. Geen vertrouwelijkheid op basis van frontendfilters.

## 4. Scope: prioriteiten

- P0 — launch blocker: nodig voor eerste werkende klantreis, veiligheid en betrouwbaarheid.

- P1 — pilot gewenst: belangrijk voor commerciële waarde; kan beperkt of handmatig worden uitgevoerd zolang de kernflow intact blijft.

- P2 — post-MVP: nu niet implementeren, hooguit uitbreidbare interface/data-afspraak voorzien.

### 4.1 MVP inbegrepen

Tenant en rollen; onboardingconfiguratie; website-starter; één leadmagnet; capture en antimisbruik; CRM-contacten/leads/deals; pipeline en taken; één gecontroleerde AI-eerste reactie; handover; Calendly-link met bevestigde boekingswebhook indien gekoppeld; eenvoudige follow-upregels; opt-out; contactformuliermonitoring; basisdashboard; maandelijks rapport; eenvoudige reviewaanvraag; extern bijgehouden abonnementstatus.

### 4.2 Buiten MVP

Selfservice Sanity-publicatie; ticketdashboard en AI-taakplanning; uitgebreide marketing/newslettermodule; visuele automationbuilder; meerdere funnel-/leadmagnetvarianten per klant; automatische blogpublicatie; autonome SEO/GEO/CRO; A/B-testplatform; Ads-beheer; ingebouwde payment provider; eigen helpdesk.

## 5. End-to-end user journeys

### J01 — Prospect wordt klant van Westend Digital

Actor: Westend Sales / prospect. Start: geschikte prospect geïdentificeerd.

- Westend kwalificeert prospect en gebruikt een toegestaan acquisitiekanaal.

- Prospect krijgt een persoonlijk probleem/verbeterpunt en kan interesse aangeven.

- Bij interesse toont Westend een voorbeeld van de landingspagina, inclusief korte VSL en heldere scope.

- Prospect kan een intake boeken; Westend bespreekt aanbod, tarieven, verantwoordelijkheden en meerwerkgrenzen.

- Westend verstuurt buiten het platform de offerte/contract en factuur of betaalverzoek.

- Na bevestigde overeenkomst en betaling/afgesproken startdatum maakt Platform Admin de tenant aan en kiest het pakket.

- Prospect wordt Business Owner en krijgt een veilige uitnodiging voor onboarding.

Alternatieven: geen interesse → stop of geldige later-opvolging; interesse zonder beslissing → handmatige salesfollow-up; betaling ontbreekt → tenant niet activeren; bestaande klant → geen tweede tenant zonder expliciete beslissing.

Acceptatie: platform hoeft geen betalingsinformatie te bewaren; status pending, active, past_due of suspended is zichtbaar en alleen door Westend instelbaar. Verkoopproces zelf kan in eerste MVP buiten platform plaatsvinden.

### J02 — Onboarding en websiteoplevering

Actor: Platform Admin en Business Owner. Start: actief contract.

- Owner vult intake in: bedrijfsnaam, contactgegevens, propositie, diensten, doelgroep, huisstijl/assets, openingstijden, privacylinks, toestemmingsteksten, boekingslink en gewenste leadmagnet.

- Westend beoordeelt volledigheid en vraagt ontbrekende gegevens op.

- Westend kiest branchetemplate en initialiseert standaardpipeline, formulieren, AI-kennisconfiguratie en één leadmagnet.

- Westend produceert website op basis van startercomponenten, werkt content en beeld uit en voert technische/inhoudelijke controles uit.

- Westend configureert e-maildomein, verzendprovider, formulierwebhook, boekingsintegratie indien gebruikt, monitoring en metingen.

- Stagingacceptatie: Owner beoordeelt content en aanbod; Westend beoordeelt technische werking.

- Na akkoord publiceert Westend de website en test de volledige leadflow met een herkenbare testaanvraag.

- Owner ontvangt toegang tot dashboard en korte instructie voor leads/deals/taken.

Alternatieven: incomplete onboarding → blocked; domeinverificatie mislukt → geen live e-mail; testformulier faalt → niet publiceren; klant wil extra functionaliteit → change request buiten scope.

Acceptatie: checklist voor livegang 100% voltooid; testlead zichtbaar met correcte tenant en trace; maximaal één actief ingestelde leadmagnet; bouwtijd/onboardinguren worden gemeten, niet aangenomen.

### J03 — Bezoeker wordt lead en krijgt eerste opvolging

Actor: websitebezoeker, systeem, ondernemer.

- Bezoeker verzendt formulier of één leadmagnet.

- Server valideert schema, consent, honeypot/rate limit, herkomst en request-ID.

- De geldige aanvraag wordt duurzaam opgeslagen vóór eventuele AI- of e-mailactie.

- Contact wordt veilig gekoppeld (tenant-specifieke deduplicatie), aanvraag als nieuw lead-event vastgelegd.

- AI beoordeelt intentie via expliciet begrensde categorieën en bedrijfskennis; bij lage zekerheid gaat lead naar menselijke review.

- Toegestane eerste inhoudelijke reactie wordt samengesteld en verzonden; optioneel met boekingslink. Maximaal één AI-inhoudelijke reply per leadconversatie.

- CRM ontvangt activiteit, toegewezen eigenaar en vervolgtaak waar nodig.

- Ondernemer ziet leadstatus en of verzending daadwerkelijk bevestigd is.

Alternatieven: spam → veilig markeren; sales outreach → afwijzen volgens template of geen antwoord; klacht/urgent → menselijk escaleren; AI down → opslaan en alarmeren; mail onduidelijk → send_unknown en niet blind dubbel versturen; replay → geen dubbele lead-event/verzending.

Acceptatie: geen aanvraagverlies wanneer externe AI/e-mail tijdelijk faalt; idempotente verwerking; veilige promptinput; iedere uitgaande mail heeft controleerbare status.

### J04 — Afspraak, pipeline en verkoop

Actor: Owner/Team Member.

- Nieuwe gekwalificeerde lead verschijnt in Nieuw of Gekwalificeerd.

- Owner wijst lead toe aan zichzelf of teamlid, of standaardrouting doet dit.

- Bevestigde boekingswebhook creëert/koppelt afspraak en beweegt deal naar Afspraak gepland wanneer regel van toepassing is.

- Medewerker registreert gespreksuitkomst en volgende taak; status blijft transparant.

- Bij Voorstel kan een contextuele follow-up starten indien toegestaan.

- Bij Gewonnen voert bevoegde gebruiker gerealiseerde dealwaarde en eventuele terugkerende waarde in; verkoopsequentie stopt.

- Bij Verloren wordt een reden vastgelegd en verdere verkoopopvolging gestopt.

Alternatieven: annulering/herplanning → status corrigeren; webhook replay → één afspraak; afspraak zonder match → reviewqueue; medewerker verliest toegang → records opnieuw toewijzen.

Acceptatie: historie blijft behouden bij pipelinewijziging, geen verkoopautomatisering bij Gewonnen, Verloren of opt-out.

### J05 — Opvolging en reviewverzoeken

Actor: Automation Engine, Owner.

- Templateworkflow start vanuit een ondersteund event, bijvoorbeeld lead nog zonder reactie of traject afgerond.

- Check vóór verzending: tenant actief, contactkanaal geldig, toestemming/grondslag passend, geen stopconditie en geen recent equivalent bericht.

- Bericht wordt volgens template verzonden en als activiteit geregistreerd.

- Bij reply, opt-out, boeking of gewonnen/verloren deal stopt of pauzeert de relevante workflow.

- Reviewverzoek gebeurt alleen op passende gebeurtenis en frequentie; geen review-gating of selectie op alleen positieve beoordeling.

Alternatieven: providerfout → retry met limiet; bounce → kanaal pauzeren; klant wijzigt toestemming → direct stoppen; menselijke reactie → automatisch pauzeren.

Acceptatie: klant krijgt geen marketing zonder geldige grondslag, opt-out werkt tenantbreed en wordt aantoonbaar verwerkt.

### J06 — Monitoring, maandrapport en wijzigingsverzoek

Actor: Westend, Owner.

- Monitor voert geplande front-end formuliertests uit met testmarkering; end-to-end verzending wordt met afzonderlijke frequentie en limieten getest.

- Fout wordt geregistreerd, gededupliceerd en naar Westend gemeld.

- Dashboard toont websitebezoek (indien meetbaar), leads, afspraken, gesloten deals en omzet, met periode en brondefinitie.

- Maandrapport toont veranderingen, datakwaliteit, incidenten en aanbevelingen; geen causale claims zonder bewijs.

- Owner verzoekt een structurele websitewijziging via bestaand kanaal.

- Westend beoordeelt scope: inbegrepen of meerwerk; bij meerwerk eerst offerte en expliciet akkoord.

- Na uitvoering test en documenteert Westend de wijziging.

Alternatieven: analytics ontbreekt → onbekend tonen; formuliertest is testlead → uitsluiten uit conversiecijfers; te weinig data → geen significante CRO-claim; incident niet reproduceerbaar → status met bewijs.

Acceptatie: rapport rekent geen onbekende omzet als nul, monitoringalarmering bereikt Westend, meerwerk wordt niet zonder akkoord uitgevoerd.

## 6. Business rules (normatief)

| ID | Regel | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Elke tenant heeft eigen logische data-isolatie; iedere query is op tenant en bevoegdheden begrensd. | P0 |
| BR-02 | Alleen Westend beheert technische prompts, automatiseringsdefinities en websites. | P0 |
| BR-03 | Owner kan gebruikers binnen eigen tenant beheren; Team Member alleen toegewezen werkitems. | P0 |
| BR-04 | Een klantwebsite heeft in MVP maximaal één geconfigureerde actieve leadmagnet. | P0 |
| BR-05 | Nieuwe aanvragen worden opgeslagen voordat AI of e-mail wordt aangeroepen. | P0 |
| BR-06 | Identieke event-ID’s hebben maximaal één duurzame verwerking en één verzendpogingketen; retries zijn idempotent. | P0 |
| BR-07 | AI verstuurt maximaal één inhoudelijke automatische reactie per leadconversatie; vervolgreacties naar mens. | P0 |
| BR-08 | Gevoelige, urgente, onduidelijke of misbruikgevoelige aanvragen worden geëscaleerd; AI doet geen ongeverifieerde toezeggingen. | P0 |
| BR-09 | Toestemming en afmeldstatus worden met bron en tijd geregistreerd; marketing flows volgen toepasselijke wetgeving. | P0 |
| BR-10 | Bevestigde boekingen komen uit een geverifieerde provider-event, niet uit het tonen van een boekingslink. | P0 |
| BR-11 | Won/verloren, reactie, bounce en opt-out activeren expliciete stop-/pauzeregels. | P0 |
| BR-12 | Alleen handmatig bevestigde of gevalideerde verkopen tellen als gerealiseerde omzet. | P0 |
| BR-13 | Onbekende marketingkosten of omzet worden als onbekend getoond, niet als nul. | P0 |
| BR-14 | Testaanvragen en monitorverkeer worden herkenbaar geregistreerd en uitgesloten uit commerciële KPI’s. | P0 |
| BR-15 | Facturatie is extern; platform bewaart uitsluitend commercieel plan en abonnementsstatus. | P0 |
| BR-16 | Websitewijziging buiten afgesproken scope vereist offerte en expliciete goedkeuring vooraf. | P1 |
| BR-17 | Publicatie alleen na controle van formulieren, CTA’s, basisseo, tracking, mobiele weergave en terugvalscenario’s. | P0 |
| BR-18 | Supporttoegang van Westend tot klantcontent heeft doel, beperkte duur en auditspoor. | P0 |
| BR-19 | Elke automation heeft status, eigenaar, limiet, logs, handmatige stop en veilige retries. | P0 |
| BR-20 | Reviewverzoeken zijn neutraal en worden niet op basis van verwachte beoordeling gefilterd. | P1 |

## 7. Module requirements en acceptatiecriteria

### M01 — Platform Core

P0: tenant provisioning; rollen en veilige uitnodigingen; account recovery; tenantcontext op iedere API; plan/statusvelden; configureerbare accountblokkade; audit van admin- en toestemmingsacties.
P1: owner uitnodigen/uitschakelen teamleden; basisorganisatiesettings.
Niet: betalingscheckout, factuurgenerator, resellerstructuur.

Acceptatie: Team Member uit tenant A kan ook met gewijzigde identifiers geen records van tenant B zien; geschorste tenant verzendt geen nieuwe commerciële automatiseringen; toegangwijzigingen staan in auditlog.

### M02 — Onboarding & Configuratie

P0: intakevelden bedrijf/diensten/doelgroep/locatie/contact; branding/assets; providerconfiguratie; openingstijden; boekingslink; privacy-/toestemmingsteksten; branchtemplatekeuze; checklist met draft, blocked, ready, live.
P1: import van relevante bestaande content; urenregistratie van bouw en onboarding.

Acceptatie: geen livegang bij ontbrekende kritieke config; Westend kan zonder database-edit een tweede tenant inrichten; wijzigingen aan secrets niet zichtbaar aan Owner/Team Member.

### M03 — Website Starter

P0: herbruikbare vaste secties; configureerbare copy/afbeeldingen; responsive; toegankelijke formulieren; SEO-basics; één leadmagnet-slot; test- en publicatieroutine.
P1: basisblogstructuur waar nodig; herbruikbare varianten per branche.
Niet: klant-selfservice CMS, vrije pagebuilder, eigen blog-AI.

Acceptatie: alle kritieke CTA’s werken; mobiel geen horizontale overflow; testcontact verschijnt in correcte tenant; websitebouwtijd per project meetbaar (doel ≤3 actieve uren).

### M04 — Lead Capture

P0: standaardformulier en één leadmagnet; veldvalidatie; rate limiting; anti-spam; source/UTM/referrer indien beschikbaar; consentveld; event-ID; veilige, duurzame opslag; deduplicatie binnen tenant.
P1: aparte intentie-/formuliertypes binnen hetzelfde configuratiemodel.

Acceptatie: dubbele submit veroorzaakt geen dubbele verzending; afwijzing en fout zijn voor gebruiker begrijpelijk; ongeldige input wordt niet verwerkt; testevents gemarkeerd.

### M05 — Conversion CRM

P0: contactprofiel; afzonderlijke leadrecords; deals met pipelinefase; contact-/dealhistorie; eigenaren/toewijzing; taken met vervaldatum; dealstatus en bedrag; zoeken/filteren; toestemmingsstatus inzichtelijk.
P1: afspraakoverzicht en verliesredenen; import/export op gecontroleerde wijze.
Niet: zelfbouw pipelinebuilder of onbeperkte custom-objecten.

Acceptatie: één contact kan meerdere leads/deals hebben; conversie van lead naar klant behoudt historie; Team Member kan geen niet-toegewezen record aanpassen; won/lost werkt stopregels bij.

### M06 — AI Qualification

P0: per tenant geconfigureerde kenniscontext; vast intentieschema (vraag, koopintentie, offerte, klacht, outreach, spam, urgent/onduidelijk); gestructureerde outputvalidatie; één AI-reply; veilige fallback naar mens; logging van modelversie, intentie en actie zonder onnodige persoonsgegevens.
P1: kwaliteitsevaluatie van samples en handmatige correctie voor verbetering.
Niet: autonome onderhandelingen of meerdere conversatierondes.

Acceptatie: injectietekst in bericht kan systeemregels niet wijzigen; bij model-timeout blijft aanvraag behouden; uitvoer buiten schema wordt geweigerd of geëscaleerd.

### M07 — Automations & Messaging

P0: beperkte vooraf ingerichte workflows; verzendprovideradapter; templatevariabelen; toestemming-/stopregels; retries, statussen en idempotentie; handover; Calendly-webhooks indien ingeschakeld; operationele mail.
P1: eenvoudige follow-up als geen respons; neutrale reviewverzoeken.
Niet: nieuwsbrieflayoutbuilder, uitgebreide nurturing, visuele flowbuilder.

Acceptatie: opt-out blokkeert toepasselijke marketingberichten; verzending is niet dubbel bij webhookreplay; mislukking is zichtbaar; follow-up stopt bij menselijke reply en gewonnen/verloren deal.

### M08 — Monitoring

P0: website-/formulierconfiguratie per tenant; front-end controle, foutcategorieën, tijdstempels, waarschuwingen; testdata scheiden; incidentstatus.
P1: minder frequente end-to-end mailketentest met quotas; automatische herstelverificatie.
Niet: 30-minuten-volledige e-mailketentest voor ieder formulier zonder limietanalyse.

Acceptatie: een gebroken formulier veroorzaakt incident; monitoringtest telt niet als echte lead; tests schenden geen formulier-/mailquota; false positives worden traceerbaar beheerd.

### M09 — Dashboard & Reporting

P0: leads, afspraken, gewonnen deals, geregistreerde omzet, leadbronnen, funnelconversie; periodefilter; actievereisten; datakwaliteitsindicatoren; eigenaar- en teamafhankelijke toegang.
P1: maandelijks verslag met feiten, observaties en aanbevolen vervolgstappen.
Niet: vrije BI-querybuilder, automatische omzettoerekening zonder data.

Acceptatie: KPI-definities zijn vastgelegd; vergelijkingen gebruiken dezelfde tijdvensters; onbekende waarden expliciet; rapport kan zonder onjuiste causaliteit worden samengesteld.

## 8. Functioneel datamodel (stackneutraal)

Kernobjecten: Tenant, User, Membership, SubscriptionStatus, BusinessProfile, Website, LeadMagnetConfig, Contact, Lead, Deal, PipelineStage, Task, Appointment, Activity, ConsentRecord, AutomationDefinition, AutomationRun, Message, ProviderEvent, MonitoringCheck, Incident, CampaignAttribution, RevenueEvent, AuditEvent.

Relaties: Tenant heeft veel gebruikers, contacten, leads en deals; Contact heeft veel leads en deals; Deal heeft één actuele fase en meerdere activiteiten/taken; iedere provider-event heeft een unieke externe sleutel binnen tenant/provider; berichten horen bij een conversatie/lead en een verzendstatus; consent is historisch, niet slechts één boolean.

Databeheer: bron van waarheid voor contacten/deals is het eigen CRM; externe mail-/boekingsproviders zijn uitvoerende of bron-systemen voor hun eigen events. Beperkte bewaartermijnen, verwijder-/exportmogelijkheid en audit horen in technische uitwerking thuis.

## 9. Niet-functionele eisen

- Betrouwbaarheid: geen verlies van geldige aanvragen bij externe API-uitval; asynchrone taken met retry en dead-letter/reviewpad.

- Security: veilige authenticatie, tenant-isolatie, server-side RBAC, secretbeheer, webhooksignaturecontrole, auditlogs, encryptie waar passend, dataminimalisatie.

- Privacy: juiste grondslag voor verwerking en marketing; transparantie bij AI; verwerkersafspraken en bewaarbeleid vóór pilot.

- Observeerbaarheid: correlatie-ID per aanvraag/automatisering, logs zonder onnodige persoonsgegevens, incidentdashboard voor Westend.

- Testbaarheid: unit- en integratietests voor business rules; browser-e2e voor formulier, leadflow en rollen; replaytests voor webhooks.

- Onderhoudbaarheid: modulegrenzen en versiebeheer; geen tweede bron van waarheid; herbruikbare templates.

- Performance: paginaprestaties als acceptatiepunt; AI mag geen voorwaarde zijn voor succesvolle formulieracceptatie.

- Toegankelijkheid: formulieren werken met toetsenbord, labels, fouten en voldoende contrast.

- Operationeel: per tenant inzicht in AI-/mailverbruik en limieten; herstel- en rollbackprocedure.

Kwantitatieve SLA’s, exacte retentieperiodes en volumelimieten volgen na pilots en stackevaluatie, vóór contractuele toezeggingen.

## 10. Testcases voor pilotacceptatie

| ID | Test | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Owner logt in | Alleen eigen tenant zichtbaar |
| AT-02 | Team Member vraagt ander contact-ID op | Geen toegang |
| AT-03 | Testlead via liveformulier | Contact, lead en activity correct aangemaakt |
| AT-04 | Identieke submit/webhook tweemaal | Geen dubbele mail of deal |
| AT-05 | AI-provider faalt | Lead opgeslagen, handover/alert |
| AT-06 | E-mailstatus onbekend | Geen blinde dubbele verzendpoging |
| AT-07 | Urgente klacht | Escalatie naar mens, geen ongepast verkoopantwoord |
| AT-08 | Lead reageert op AI-antwoord | Geen tweede inhoudelijke AI-reply |
| AT-09 | Calendly bevestigt boeking | Afspraak gekoppeld en status correct |
| AT-10 | Calendly annuleert | Afspraakstatus en taken bijgewerkt |
| AT-11 | Contact meldt zich af | Marketingberichten stoppen |
| AT-12 | Deal wordt gewonnen | Verkoopflow stopt en waarde wordt geregistreerd |
| AT-13 | Formuliermonitor detecteert fout | Incident + Westend-alert, geen echte lead |
| AT-14 | Omzet ontbreekt | Dashboard toont onbekend, niet nul |
| AT-15 | Onboarding mist kritieke gegevens | Website niet als live markeerbaar |
| AT-16 | Websitewijziging is meerwerk | Geen uitvoering zonder expliciet akkoord |

## 11. Ontwikkelvolgorde (geen stackbesluit)

- Vertical slice: tenant → formulier → veilige opslag → CRM-lead → eigenaar ziet lead.

- Sales workflow: pipeline, taken, activiteit en boekingsstatus.

- AI- en mailflow: intentie, eerste antwoord, foutpaden, toestemming en stopregels.

- Websiteproduct: startertemplate, één leadmagnet, onboardingconfiguratie en livegangchecklist.

- Monitoring en rapportage: formuliertests, KPI’s en maandrapport.

- Pilotverharding: rollen-/securitytests, incidenten, quota, back-up/herstel, documentatie en vijf klantpilots.

Exit-gate Fase 2: businessregels en MVP-scope akkoord; opengestelde beslissingen vastgelegd; kernuserflows geaccepteerd. Daarna pas wireframes, architectuurkeuzes en vergelijking van stacks.

## 12. Open beslissingen voor de volgende review

- Welk type leadmagnet wordt de eerste standaardvariant (quiz, calculator of download), en wat zijn de minimale invoervelden?

- Welke minimale follow-up (bijvoorbeeld één reminder na ingestelde termijn) is nodig in de MVP, naast het AI-eerste antwoord?

- Welke omzetwaarde wordt als bron gebruikt: handmatige dealwaarde, betalingsprovider of factuurimport? Advies voor MVP: handmatig bevestigd.

- Hoe verlopen interne support- en websitewijzigingsverzoeken vóór het ticketdashboard? Advies: bestaand kanaal + gestructureerd intern log.

- Welke onboardinggegevens zijn verplicht vóór livegang, en welke kunnen later worden aangevuld?

- Welke operationele verzend-, AI- en testlimieten horen bij €249 per maand? Voorlopig fair-usegrenzen, kwantificeren na pilotmetingen.

Bewuste niet-beslissingen: frontend, backendframework, databasehosting, e-mailprovider en CMS-hosting zijn nog niet definitief gekozen.